## Slide 1
基于版本发布的需求项目及持续部署方案
项目管理团队

## Slide 2
CONTENT
目录
需求项目管理方案
风险与挑战
背景意义
持续部署方案

## Slide 3
PAGEX
背景现状

## Slide 4
需求管理现状
需求零散
业务提交需求零散
业务条线无固定接口人
单一需求复合目标
多个业务目标汇总一个需求提出
不利于项目规划和管理跟踪
Notes: ，造成业务跟研发呈多对多网状关系，不利用研发项目的统筹规划；

## Slide 5
项目管理现状
项目规划零散
需求零散和多目标化的现象导致项目无法统筹规划
根据业务需求临时规划独立项目
项目多分支管理冲突
以业务上线时间拉取分支，多个项目版本并行导致开发多分支并行
多分支提测时间不一致，存在环境冲突
以单分支测试，上线前合并，发布包不一致，安全隐患高
测试环境冲突分支合并覆盖，增加测试回归工作量

## Slide 6
方案意义
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
项目统筹规划
有节奏的版本规划
业务需求合并
减少发布频次，提高系统稳定性
效率
质量
03
02
01
04

## Slide 7
PAGEX
需求项目管理方案

## Slide 8
需求项目管理方案

## Slide 9
需求管理
业务需求拆分
若一个需求只包含一个业务目标则无需拆分
若一个需求包含多个目标，则将该需求拆分为多个独立目标的需求
需求合并
把具有相同业务目标的需求进行合并，进行统一规划
按版本节奏处理需求
根据业务条线规划需求的提出周期、需求澄清节点及排期节点，按照业务条线有节奏的处理需求

## Slide 10
项目管理
项目规划立项
根据业务目标对需求进行拆分合并，规划项目
系统发布窗口
各系统或系统模块做好版本规划，固化每个系统的发布窗口，具有业务关联性和发布依赖关联的系统可共用同一个发布窗口
项目运作
项目经理：制定项目计划包括项目验收及发布计划，跟踪管理整个项目过程
系统负责人：负责系统分支管理、系统质量及发布
项目完成：指功能开发完成，测试完成，包括功能测试、回归测试、兼容性测试、UAT验收
项目交付：指业务功能投放生产，交付生产用户

## Slide 11
项目管理
一个涉及多个后台系统和前端的项目，项目系统发布示意图
Notes: 一个业务项目涉及多个后台系统和前端，项目系统发布关联

## Slide 12
版本规划

## Slide 13
PAGEX
持续部署方案
Notes: 四月份度量数据说明

## Slide 14
持续部署工作流程图
Notes: 以功能点提测，以项目维度进入UAT

## Slide 15
禅道项目计划信息同步持续部署平台
根据发布窗口规划分配测试环境，并按功能点提测
若在测试环境存在多条系统分支，则部署UAT之前须将分支合并，合并后测试回归
UAT、预发布和发布的部署包是同一个包
项目规划各系统进入UAT的周期，系统负责人制定发布计划
运维人员根据进入UAT的系统模块，按照发布窗口规划发布生产
持续部署工作流
Notes: 以功能点提测，以项目维度进入UAT

## Slide 16
版本规划视图工作流程

## Slide 17
版本规划视图展示数据

## Slide 18
PAGEX
风险与挑战

## Slide 19
风险与挑战
后台系统要求
系统稳定性，灵活性
扩展性，版本兼容性
顶住业务压力
若项目的完成时间在两个发布窗口中间，则其交付时间为下一个发布窗口
提高版本准入
需求分析阶段充分评估技术可行性
进一步提高代码质量